陕西省工程造价咨询企业

数字化转型指导意见2.0

陕西省建设工程造价协会制定

2025年7月发布

目   录

- 一、数字化转型背景与意义 .................................3

- 二、数字化转型工作内容 ...................................5

- 2.1 明确数字化转型的目标 ...............................6

- 2.2 关键技术与应用 .....................................6

- 2.2.1 云计算技术 .....................................7

- 2.2.2 数据分析、处理技术 .............................9

- 2.2.3 人工智能技术 ..................................10

- 2.2.4 BIM技术 .......................................12

- 2.2.5 区块链及数字存证技术 ..........................14

- 2.3 数字化转型的关键方向与重点领域 ....................15

- 2.3.1 造价咨询企业数字化转型框架 ....................15

- 2.3.2 “一体化”的业务管理平台建设 ..................16

- 2.3.3“高质量、可信”数据管理体系的建设 .............28

- 2.3.4 智能复核系统 ..................................37

- 2.3.5 以投资控制为核心的全过程工程咨询服务平台 ......39

- 三、安全与风险管理 ......................................48

- 3.1 数据安全与隐私保护机制 ............................48

- 3.1.1 数据要素识别与分类分级 ........................48

- 3.1.2 设计分级授权访问控制 ..........................48

- 3.1.3 隐私数据脱敏处理 ..............................49

- 3.1.4 数据加密防护 ..................................49

- 3.1.5 操作审计与追溯 ................................49

- 3.2 风险评估与应对策略 ................................49

- 3.2.1 实时安全风险监测 ..............................49

- 3.2.2 动态风险评估模型 ..............................50

- 3.2.3 安全策略定期更新 ..............................50

- 3.2.4 应急响应管理 ..................................50

- 四、成效评估与持续改进 ..................................51

- 4.1 设定转型成效评估指标 ..............................51

- 4.2 建立持续改进与反馈机制 ............................52

- 五、保障与促进措施 ......................................52

- 5.1 企业决策及资源保障 ................................52

- 5.2 企业人才保障 ......................................53

- 5.3 企业机制保障 ......................................53

- 5.4 市场环境保障 ......................................54

陕西省工程造价咨询企业

数字化转型指导意见2.0

一、数字化转型背景与意义

2020年，住房和城乡建设部办公厅发布《工程造价改革方案》，提出通过完善工程计价依据发布机制、加强工程造价数据积累、强化建设单位造价管控责任、严格施工合同履约管理等措施，进一步完善工程造价市场形成机制。2021年，国务院《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》和住建部《关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》先后发布，明确取消工程造价咨询企业资质审批。工程造价咨询行业从此进入新的发展阶段。

为推动陕西工程造价咨询行业高质量发展，适应工程领域发展需求，陕西省建设工程造价协会于2021年11月发布了《陕西省建设工程造价管理协会关于工程造价咨询企业数字化转型的指导意见》（以下简称：指导意见1.0版），提出了工程造价咨询企业数字化转型的目标、路径和落地措施，为造价咨询企业数字化转型提供了方向性、框架性的指导。

“指导意见1.0版”发布后，我省工程造价咨询企业和造价咨询人员数字化认知显著加强，企业数字化转型意愿不断提高，积极应用数字化工具和产品，数字化管理水平有了明显提升。但是，从总体上看，我省造价咨询企业在推进数字化转型中，仍存在一系列需要认真解决的突出问题：相当一部分企业等待观望，企业内部资源配置缺乏转型的内在动力；企业数字技术人才严重不足，部分造价咨询人员缺乏转型积极性，个别员工甚至还有抵触情绪；有的企业在转型中只注重硬件投入，不重视系统性建设与管理，缺乏信息化投入产出的评价意识与评价能力。

近年来工程造价咨询行业市场竞争愈发激烈，同质化、价格战等“内卷式”竞争愈演愈烈，传统工程造价咨询服务的社会公信力面临严峻挑战。我们应当认识到，工程造价咨询行业“内卷”的本质，是低端产能过剩与高端市场亟待发育的矛盾。造价咨询行业应当乘着数字经济发展浪潮，利用数字技术重构造价咨询服务价值链，从全过程工程咨询服务、成本管理服务、工程数据服务、企业定额管理等角度创造新的价值增长点。数字技术已不是“可选工具”，而是造价咨询行业破内卷、提价值、强基础的核心抓手。可以预见，云计算、大数据与人工智能、BIM及区块链等技术一定会在工程造价咨询行业大放异彩。

近年来，数字技术不断演进、迭代、升级，新技术、新工具不断涌现，为造价咨询行业提供了更为先进、可靠的技术手段。2023年以来生成式人工智能技术（AI）快速发展，尤其是2025年初DeepSeek的火爆，为企业数字化转型提供了全新维度的强有力工具。在市场环境不断变化、行业竞争愈发激烈、数字技术迭代升级进一步加快的新形势下，紧跟政策导向，加速技术布局（尤其是数据积累与AI能力），结合企业自身定位，将技术优势转化为服务差异化，全力构建造价咨询企业数字竞争力，是造价咨询企业强化新发展理念、构建新发展格局、应对新挑战的必然选择。

本次编制造价咨询企业数字化转型“指导意见2.0”，重点关注数字化转型中的难点、堵点，找准关键问题，明确落地措施，旨在既为造价咨询企业提供更加明确的方向性指导意见，又针对转型中不同企业处于不同发展阶段的实际状况，对于转型具体路径、具体目标、数字技术应用的核心内涵等实操性具体工作内容，提供具有一定的“推荐性技术标准功能”技术建议。

二、数字化转型工作内容

本“指导意见2.0”是在“指导意见1.0版”基础上，按照经营管理维度的划分，为造价咨询企业数字化转型提出了更为明确的方向与更为清晰具体的目标，以方便各企业根据自身特点选择适合的数字化转型路径与落地措施。

为了便于数字化转型处于不同水平的企业进一步推进转型工作，将工程造价咨询企业数字化转型分为：管理数字化转型和业务数字化转型两个方面。

管理数字化转型：是指办公自动化领域的转型，涵盖档案管理、知识管理、人力资源管理、财务管理、内控流程管理和行政办公管理等的数字化转型。

业务数字化转型：是指利用数字技术基于数据资源对造价咨询业务的重塑，涵盖业务形态重塑及其业务流程重塑、智能质控系统、全过程工程咨询服务等多个方面。

应当指出，管理数字化转型和业务数字化转型在本质上是完全统一的整体，尤其在业态重塑、业务流程重塑、质控手段重塑等方面既有重叠，又各有侧重。管理数字化转型注重在线审批审核、风险控制和数据积累；业务数字化转型强调数据应用、业态与流程重塑和质控提效。

2.1 明确数字化转型的目标

鉴于“指导意见1.0版”所提出的近期目标基本实现，本指导意见将着重从管理数字化转型提出更加明确、更加具体的工作目标，并为向业务数字化转型打好基础。

近期目标（1-3年内可达成）：夯实企业管理数字化转型的基座，实现企业运营管理全面线上运作，为过渡到企业管理数字化与咨询业务数字化融为一体创造基础条件。

远期目标（3-5年内基本达成）：基本实现业务数字化转型，以创新为引领，以数字赋能为抓手，重塑咨询业态与流程，构建企业核心竞争力，大力推进为客户提供个性化的增值型服务。

2.2 关键技术与应用

造价咨询企业数字化转型的关键技术包括“云计算技术”、“数据分析、处理技术”、“人工智能技术”、“BIM技术”和“区块链技术”等，造价咨询企业与咨询人员了解并用好这些关键技术，对于数字化转型能起到高屋建瓴的促进作用。

2.2.1 云计算技术

云计算是一种通过网络按需提供可动态伸缩的计算资源和服务的技术模式，其核心在于将计算、存储、网络等资源整合在云端，用户通过互联网即可便捷获取和使用。云计算技术的出现主要是为了应对传统的本地服务器部署模式的一系列问题，如硬件成本高、运维管理复杂以及资源扩展困难。现在，云计算技术已非常成熟，企业根据自身需求，可以采用公有云、私有云或混合云技术。

① 公有云技术

公有云由第三方云服务提供商构建和运营，通过互联网向大量用户提供标准化的计算、存储、网络等资源和服务。在公有云上，资源以多租户模式共享，众多企业的数据和应用运行在同一物理基础设施上，但通过虚拟化技术实现逻辑隔离。常见的公有云服务提供商有阿里云、华为云、腾讯云等。

公有云技术的优势是成本低、扩展性强、部署便捷，企业无需建设和维护数据中心，只需根据业务需求随时扩展或缩减资源，几乎没有基础设施搭建过程。

公有云技术数据安全性和隐私性相对较弱，数据存储在第三方服务器，企业对数据物理位置和访问控制的掌控力有限。公有云技术的定制化程度低，服务和配置由云服务商设定。

公有云技术适合中小型造价咨询企业或处于业务发展初期的企业，适用于对数据安全要求不高的业务，适用于临时或短期的项目需求。

② 私有云技术

私有云是专为单一企业或组织搭建的，部署在内部数据中心或托管在特定的物理设施中，由自身或委托专业团队进行管理和维护的云平台。私有云也可以通过虚拟化技术将物理资源池化，为企业提供专属的计算、存储和网络资源，企业拥有完全的控制权和管理权，可根据自身需求定制资源配置、安全策略和服务流程。

私有云技术的优势是数据安全性和隐私性高、高度定制化。基于私有云技术，企业能够完全掌控数据，自主制定严格的安全策略，也可根据企业独特的业务需求进行深度定制。

私有云技术建设和运维成本高昂，企业需投入大量资金购置硬件设施，还需配备专业的IT团队进行日常运维，扩展性相对有限，对企业的 IT 技术能力要求较高。

私有云技术适用于对数据安全和隐私保护要求极高的造价咨询企业，如涉及政府重大项目、军事工程等敏感项目的企业，以及业务复杂度高、数据处理量大，有足够的资金和技术实力的造价咨询企业。

③ 混合云技术

混合云融合了公有云和私有云的优势，企业将部分业务和数据部署在公有云，部分部署在私有云，并通过网络技术实现两者之间的互联互通和数据共享。企业根据业务需求和数据特性灵活分配资源，将核心业务系统和敏感数据存储在私有云，将非核心、对扩展性要求高的业务放在公有云。

混合云技术的优势是在一定程度上兼顾安全与成本，在保障核心数据安全的前提下，利用公有云降低非核心业务成本。

混合云技术的劣势在于架构复杂、集成难度大，需要部署和管理两个环境，要实现公有云和私有云之间的无缝集成，平台之间兼容性、数据格式转换等问题。

混合云技术适用于在线服务业务需求多样化的造价咨询企业，对成本敏感且有技术能力支撑的造价咨询企业。

基于上述云计算技术特点，造价咨询企业可以将云计算技术作为企业数字化转型的运行环境基座，基于云计算技术，特别是公有云技术可以大幅降低造价咨询企业数字化转型所需的计算成本和维护复杂度，通过采购云资源可以快速搭建起高可用、弹性可扩展的业务平台。

2.2.2 数据分析、处理技术

在建筑行业数字化转型浪潮中，数据分析、处理技术的应用是造价咨询企业提升自身服务能力的关键技术。可以通过数据挖掘与分析，穿透历史造价项目数据，剖析不同维度下的造价指标，为项目各阶段决策提供科学依据；通过技术手段采集整合多渠道数据，识别材料价格波动、政策法规调整等市场变化，分析潜在影响，助力快速调整建设方案；通过多维度交叉对比能力，结合施工工艺、地域差异等因素分析造价差异原因，为优化资源配置与管理流程提供支撑；通过历史与实时数据预测造价走势、识别风险点，提前制定应对预案，保障项目稳健推进。综合来看，数据分析、处理技术可以打破企业内外部数据孤岛，实现高效共享协同，将实践经验转化为结构化知识资产，促进企业知识传承与创新，全方位提升企业在复杂市场环境下的核心竞争力，实现降本增效与高质量发展。

在具体应用过程中，造价咨询企业应关注技术本身和业务目标，不应追求数据体量的“大”，而是要追求数据的“高质量”和“可信”，“高质量”的“可信”数据要比单纯的“大”体量数据更具有实用价值。

为了提升数据的质量和可信度，造价企业需要建立严格的数据质量管理体系，从数据采集源头把控质量，通过数据清洗、校验等手段，确保数据的准确性、完整性和一致性；同时，结合企业实际业务需求，合理选择数据分析处理技术及相关工具。

2.2.3 人工智能技术

随着信息科技的飞速发展，人工智能技术正深刻变革着人们的生活与工作模式。人工智能技术涵盖传统人工智能技术与新一代大语言模型技术，二者各有千秋，共同推动着智能时代的前行。

① 传统人工智能技术

传统人工智能技术，常被称作符号主义或基于规则的AI。其构建依赖于特定的编程规则和算法，通过编程给定的一系列规则，让机器针对特定情况做出反应。传统人工智能技术在自然语言处理、图像识别、语音识别等领域取得了许多重大突破，也为建设工程、施工管理提供了很多有益的帮助与支持。

② 新一代人工智能技术

新一代大语言模型技术则带来了全新突破。国内有许多代表性的大模型厂商，模型从海量知识中融合学习得到预训练大模型。相比传统人工智能，新一代大语言模型技术不依赖大量人工编写规则，通过大规模数据训练学习工程领域的知识模式和语言逻辑，能处理更广泛、复杂的工程任务，理解工程专业语言的灵活性和准确性大幅提升，在各领域展现出巨大应用潜力。

随着新一代人工智能技术的不断发展，自动化的数据清洗、标识工作变得更准确且成本低廉。特别是在新一代人工智能技术的兴起后，进一步降低了采用人工智能技术进行数据加工处理的成本和门槛。

③ 智能体（AI Agent）

智能体可以通过调用大模型或工具协助用户完成某一具体任务。新一代智能体编排工具依托大语言模型与低代码开发框架，通过可自定义的提示词模板、插件系统和工作流编排，实现从数据处理到决策支持的全链条能力集成。

在实际造价业务场景中，智能体展现出显著的定制化优势。在投资估算阶段，可以通过智能体将历史项目指标库、地方造价规范等数据整合为知识库，结合大语言模型的文本解析能力，自动生成多版本估算方案。在施工阶段，智能体能通过对接项目管理系统，抓取设计变更单与现场签证数据，基于预配置的合同条款解析模块，自动计算变更费用影响，生成可视化的成本波动分析报告。

与传统智能工具相比，智能体的核心价值体现在“低门槛的深度定制”与“生态化的能力扩展”。通过智能体，造价咨询企业可通过拖拉拽的方式，将定额、材料价格数据、BIM 模型等以API接口的形式集成到智能体工作流中。

此外，智能体编排工具支持多智能体协同作业。例如，在大型EPC项目中，可以考虑将“成本控制智能体”、“进度管理智能体”、“合同履约智能体”结合使用，通过流程编排、事件驱动的方式构建动态监控网络，当检测到进度滞后可能引发成本超支时，系统自动触发跨智能体的联合分析，并输出包含工期压缩方案与费用调整建议的综合应对策略。

造价咨询企业可以通过这种基于智能体编排工具构建的智能体生态，打破传统造价软件功能固化的局限，赋予企业根据业务需求快速迭代智能应用的能力。从单个任务自动化到全流程协同决策，智能体技术有能力推动造价咨询行业向“高度敏捷、深度智能”的方向迈进，帮助企业在复杂多变的市场环境中实现降本增效与服务升级。

2.2.4 BIM技术

在建筑行业数字化浪潮中，BIM技术备受重视是建筑行业未来发展的核心技术之一，会重塑建设工程全生命周期的管理模式与协作效率。这项起源于20世纪70年代的技术，历经数十年发展，已从单纯的三维建模工具演变为集成建筑全生命周期信息的数字化管理平台。它以三维数字模型为载体，将建筑工程项目的几何形状、空间关系、物理属性、功能特性等信息进行整合与关联，构建出一个可视化、参数化、智能化的建筑信息数据库。

BIM 技术的核心价值体现在其对多维度信息的整合与协同能力。从设计阶段的方案比选、结构分析，到施工阶段的进度模拟、碰撞检测，再到运营阶段的设备维护、能源管理，BIM 模型贯穿项目全流程，为各参与方提供统一的数据基准。例如，在建设项目中，设计师可利用BIM技术进行空间优化与管线综合排布，提前规避设计冲突；施工方通过 BIM管理平台，可以实现施工进度与成本的动态监控；运维阶段，物业人员借助 BIM 模型快速定位设备位置，调取维护手册与历史维修记录，大幅提升管理效率。

造价咨询企业在工程项目的不同阶段，都能借助BIM技术实施全过程工程咨询，实现精准控制投资的目标。在方案设计阶段，利用BIM模型的参数化，结合历史数据估算不同设计方案的成本，便于确定最合理的投资数额，选择最佳投资策略；在初步设计阶段，从更详细的BIM模型提取构件等相关工程计量信息，快速形成概算，还能分析设计是否经济合理，给出优化建议；在施工图设计阶段，可依据初步设计BIM模型应用成果推行限额施工图设计，并依据精确的BIM模型精准算量计价，设计变更时也能快速评估对投资的影响；在施工阶段，依据施工精度的BIM模型，结合进度动态计量工程量，监控成本，一旦出现实际成本与计划成本偏差，及时找出原因并解决；对于工程变更，可以先在BIM模型上模拟变更，更新工程量和造价，判断变更是否可行，全程跟踪确保变更费用准确计量，从而实现施工过程的投资动态管控。

BIM技术这种全流程的信息集成能力，将有效打破传统模式下各阶段的数据孤岛，减少各阶段不必要的重复计量计价，提高工作效率，提高信息传递的精准度，减少信息传递损耗，降低项目风险。造价咨询企业可以通过BIM技术达成精确工程量计算、有效控制项目投资、优化项目进度管理、多方协同共享、提升数字化管理水平等目标。

2.2.5 区块链及数字存证技术

区块链技术是非常具有潜力的数据存证技术底座，随着技术的不断成熟、社会认可度的不断提高，区块链技术一定会迎来应用的爆发。

区块链按照其权属划分，可以分为公有链、私有链、联盟链、混合链；按照应用领域和功能特性划分，可以分为数字货币链、金融链、供应链、溯源链等；从技术架构角度划分，又可分为基础链、侧链、跨链等。链上存储的数据可以是数据本体或数据的信息摘要。不同类型的区块链在技术特点、应用场景和发展前景等方面都各有差异。

从成本和实用性角度出发，本指导意见涉及的区块链技术是指“公有链”，造价咨询企业的主要应用点在于存证、溯源。

在传统造价咨询业务中，数据认证和取证是重要的工作内容。随着数字经济发展不断深化，区块链技术凭借其独特的技术特性，必将为全社会以及造价咨询行业发展带来了新的机遇与变革方向，同时也面临着应用挑战。

就造价咨询服务而言，区块链技术的具体应用点有工程数据存证与溯源、供应链协同与成本管控、多方协同与授信管理、智能合约管理等。

2.3 数字化转型的关键方向与重点领域

2.3.1 造价咨询企业数字化转型框架

造价咨询企业数字化转型，是数字技术在工程造价具体业务领域的应用。本“指导意见2.0”为造价咨询企业数字化转型提出了整体的数字化转型框架，以便企业能够对该项工作从总体上进行把握。造价咨询企业数字化转型框架包括“一体化”的业务管理平台、“高质量、可信”数据管理体系、智能复核系统、以投资控制为核心的全过程工程咨询平台四个关键方向作为重点突破的领域。

以上四个方面的相互协调、互为补充，共同组成造价咨询企业数字化转型“全貌”，转型逻辑框架如下图所示。

在上述四个方面中，“一体化”的业务管理平台是管理数字化领域的关键系统，是为造价咨询企业数字化转型奠定基础的底座。“高质量、可信”数据管理体系是数字化转型工作的关键，也是造价咨询企业数字化转型提质增效的“引擎”，数据管理体系建设得好，造价咨询企业数字化转型带来的效率和效益提升就强。智能复核系统是内外衔接、数据应用的关键抓手和提效工具，造价咨询企业做好“智能复核”就可以打通企业内造价咨询数据流通的“全链路”。以投资控制为核心的全过程工程咨询平台是造价咨询企业数字化转型工作中业务数字化转型领域与企业业务能力整合在一起的综合体现。数字工程造价咨询服务重在解决常规性造价咨询中的数字技术应用，虽然不在关键方向和重点领域中，但其也是造价咨询企业数字化转型成果的在业务数字化转型领域的体现。

可以看到，业务数字化转型和管理数字化转型相互作用，业务数字化转型领域的工作会倒逼管理数字化领域能力的提升，管理数字化领域的提升会培育出新的业务增长点。

造价咨询企业数字化转型，涵盖企业日常经营管理工作的各个方面，在具体操作时，需结合企业自身资源禀赋、业务特点进行选择。

具体建设内容建议如下：

2.3.2 “一体化”的业务管理平台建设

延续“指导意见1.0版”的要求，“一体化”的业务管理平台仍然是造价咨询企业数字化转型的关键方向和重点工作领域，该平台的建设几乎涵盖了管理数字化转型的全部内容。

“一体化”是打破数据孤岛的关键，具体要求涵盖了设计一体化、建设一体化、协同一体化三个层次。

设计一体化是指该平台从设计阶段就应当考虑系统的一体化，统一规划数据、信息、业务的流转，尽可能覆盖所有可用终端包括手机、PC、平板以及一些定制的物联网设备。

建设一体化是指该平台在系统建设时应当落实设计一体化要求，统筹各系统之间的数据、信息、业务流转，预留数据接口，为后续业务扩展留有足够的扩展空间。

协同一体化是指该平台首先在企业内部管理流程和业务流程衔接过程中实现一体化管理，通过组织能力和管理要求实现两者的有机融合与协同运行，对信息系统未覆盖的环节进行有效补充，是实现管理效能的必要手段。同时，该平台要为同服务对象及其他干系人建立协同机制，预留必要的数据接口。

造价咨询企业通过搭建“一体化”的业务管理平台，可以加强企业内部治理，练好管理数字化转型“内功”，打通内部各个环节的堵点，保障企业内部资源流、信息流的流动顺畅与高效利用，才能实现精细化管理，将企业运营管理成本降到最低，增强企业应对各种市场变化风险的能力。

“一体化”的业务管理平台建设的标志性成果为，客户、合同、项目、发票、收款、人员绩效、业务档案全部在线管理，内部数据流转顺畅无阻碍，全岗位在线办公，数据以结构化数据管理。以下是业务管理平台的主要功能及相关目标，企业可以根据自身实际情况参照以下清单进行调整优化。

基础功能

“一体化”的业务管理平台（以下简称“业务管理平台”）需要具备多组织架构、多用户、多角色管理的基础能力。

造价咨询企业在建设业务管理平台时，解决了内部数据流转的问题，但是也会引入数据安全管理的挑战，合理地组织设计和角色规划实现功能权限、数据权限的有效管理。

常用的数据权限包括：本人数据、本部门及以下数据、本单位及以下数据、系统全量数据。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织架构管理 | 用于管理企业的组织架构。可适应多层级组织架构管理的要求，也适应行政管理架构和业务架构不一致的情况。 | 设置管理层级，并对照部门、单位的基本架构，设置人员所在层级。 |
| 2 | 用户管理 | 用于管理系统中的用户。提供用户创建、启用、禁用、重置密码、设置权限等功能。系统中的用户与企业人力资源管理中的人员有对应关系，但没有强制要求必须一一对应。 | 管理系统用户账号，控制其权限、登录授权等。 |
| 3 | 角色管理 | 用于管理系统中的用户角色。一个角色要设置其在系统内可使用的功能权限和数据权限，一个用户可以有多个角色，多个角色出现重叠时，以最高权限判定当前用户的权限。 | 设计必要的角色，为角色设定必要的功能权限和数据权限。 |

业务及项目管理功能

业务管理平台需要具备业务及项目管理的能力，具备项目全流程管理、协同功能。

业务管理及项目管理是业务管理平台的管理中心点，围绕业务承揽及其实施功能是实现管理数字化转型的基础。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务合同管理 | 用于管理企业的业务合同信息。 系统应提供业务合同的审批、盖章、归档、变更/修订、废止、借用等合同的全生命周期管理。业务合同信息应与项目、客户、发票信息关联，实现了业务、财务、档案管理的协同管理。 | 为业绩检索、项目管理、财务开票、收款管理提供数据支持。 |
| 2 | 工程造价项目管理 | 用于管理企业的工程造价项目全生命周期。 系统应提供工程造价项目所需的相关功能，如：立项管理、项目负责人派遣、项目计划制定、项目组成员管理、项目合同管理、工程造价报告管理、项目开票及收款管理、项目费用管理、项目评价、项目归档管理、项目分配管理、结算管理、结项管理等项目全流程管理。 | 项目各节点、功能支持，项目信息、资料汇总，为业绩检索、财务开票、收款管理、人员绩效、项目支出等提供数据支持。 |
| 3 | 工程造价报告管理 | 用于管理企业的工程造价报告全生命周期。 系统应提供包括沟通资料、报告编制计划、答疑沟通、对账、自评自查、三级审核、数据上报、档案归档、答疑销号、报告收款等全流程管理。 | 汇总造价报告相关数据，为档案管理、数据上报、人员绩效提供数据支持。 |
| 4 | 全过程工程咨询项目管理 | 用于管理企业的全过程工程咨询项目全生命周期，旨在实现以投资控制为核心，通过融合现行投资决策咨询、工程设计、工程造价、工程监理、招标代理等咨询业务，构建起一体化的新型工程咨询业态，提供全过程工程咨询项目所需的基本功能，如：立项与投资初步估算管理、可行性研究与投资估算管理、初步设计与设计概算管理；项目咨询负责人及咨询团队组成、派遣与日常管理；项目实施计划制定与管理、项目资料管理、项目合同管理、工程造价报告及其他服务成果管理、项目开票及收款管理、项目费用管理、项目评价、项目归档管理、项目分配管理、结算管理、结项管理等项目全流程管理。 | 按全过程工程咨询的项目，汇总全过程项目中的各类信息。同时提供以造价控制为核心的管理目标。 |
| 5 | 业务档案管理 | 配合项目管理使用，用于企业管理业务相关的档案信息，提供各类档案的归档、查询、催缴、统计分析等相关功能。 | 为业绩管理、人效管理、归档情况统计分析提供数据支持。 |
| 6 | 项目进度管理 | 系统应提供项目级的跟踪管理，方便管理者及时了解企业各项目、合同的推进执行情况。 | 为企业总体安排资源提供数据支撑。 |
| 7 | 任务跟踪管理和工时管理 | 系统应提供任务级的跟踪管理和工时管理功能，用户可以按照参与项目、负责的任务上报工时，工时可以根据设置的审批流审批，审批通过后，工时计入用户的工时账户。系统负责自动统计工时，生成工时统计表，降低企业的工时管理成本。 | 为精益管理、人效管理提供数据支撑。 |

客户及市场管理功能

业务管理平台需要具备客户及市场管理的能力，包含客户档案静态管理、市场活动动态管理、业绩及投标资料检索等。客户及市场管理功能既是业务管理的起点，也是企业市场活动信息管理的中心点。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户档案管理 | 用于管理企业的客户档案信息。 客户需要分类管理，系统应提供自动归集业务信息到客户档案的功能，如客户档案中可以直接关联业务合同、项目信息、开票信息、拜访信息、投标信息等等。 根据企业实际需要，可以考虑提供对接天眼查的能力，在创建客户和更新客户信息时直接从天眼查匹配，确保企业客户信息的准确性。 | 为项目管理、业务开展、合同管理、发票管理、收款管理提供数据支持。 |
| 2 | 业务报价管理 | 用于管理企业的业务报价活动信息。 系统应提供标准化的报价单模板，记录历史报价信息，按照权限分级分层次管理报价数据。 | 为合同管理、项目管理、业绩管理提供数据支持。 |
| 3 | 入围备案管理 | 用于管理企业中的已入围备案信息。 系统应提供入围备案信息的登记、更新、到期提醒、中标关联登记功能。 | 为报价管理提供数据支持。 |
| 4 | 投标管理 | 用于管理企业中的投标活动。 系统应为投标管理提供从投标立项、借款管理、资料借用、标书编制、开标信息录入多个环节的管理功能，为财务、行政、人事、业务单元的在线协同管理。 | 为投标资料使用、投标信息汇聚、投标结果填报提供信息汇聚的节点。为投标结果分析提供数据支撑。 |
| 5 | 投标资料库 | 用于管理企业中与投标相关的资料信息。 投标资料库中的数据包括：企业资料（简介、获奖情况、财务报告等）、企业资质、企业业绩、人员资质、技术标准资料等。 | 为投标所需的数据提供管理功能，区别于其他业绩查询功能，进行单独的权限管理和数据使用管理。 |
| 6 | 业务机会管理 | 用于捕捉、跟踪企业潜在的业务合作契机。系统应具备业务机会的录入功能，可详细记录潜在客户需求、预计项目规模、预计成交时间等信息；支持对业务机会进行分类和优先级排序，方便业务人员聚焦重点；提供业务机会跟进记录功能，记录与潜在客户的沟通情况、拜访记录等；还可设置提醒功能，对关键时间节点、重要跟进任务进行提醒。同时，可根据业务机会相关数据生成分析报表，辅助管理层决策。 | 为企业挖掘更多业务增长点提供数据支撑，提高业务成交转化率，合理分配销售资源，提升市场开发团队工作效率。 |

财务管理功能

业务管理平台需要提供财务管理的能力，将财务管理和业务管理相结合，实现业财一体化管理。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开票申请及办理 | 用于管理企业中的开票事项。 系统应提供发票开具申请、开票办理、发票管理相关功能。发票信息与项目、合同信息相关联，实现财务和业务的协同管理。 企业根据实际情况，在系统中管理设置OCR自动识别功能，协助快速录入发票信息。 | 为应收管理、客户收入、项目收入等提供数据支撑。 动态统计开票情况。 |
| 2 | 到账及回款管理 | 用于管理企业的到账和回款信息。 系统应提供到账信息登记功能，到账信息可以关联到公司、部门、发票信息上，方便统计回款进度。其中，到账信息还为浮动工资分配、合作项目结算等功能提供数据支持。 | 为发票管理、回款管理、客户收入、项目收入等提供数据支撑。 动态统计到账情况。 |
| 3 | 付款及报账管理 | 用于管理企业的付款和报账管理。 系统应提供付款申请管理、报账管理等功能，关联项目、投标数据。 | 为项目结算、支出分析提供数据支持。 动态分析支出情况。 |
| 4 | 借款管理 | 用于管理企业中的借款信息。 系统应提供借款申请、办理及核销相关功能。其中借款信息可以直接挂接到具体事项上，如项目借款、投标借款、采购借款等信息在借款申请单上都直接关联。 | 为项目借款、投标借款、采购借款。 动态提供借款情况分析。 |

人力资源管理功能

业务管理平台需要具备人力资源管理能力，包含员工档案静态管理、入职离职调岗及员工绩效等动态管理。人是造价咨询企业的核心生产要素，对人力资源管理的数字化转型，是造价咨询企业管理数字化转型的关键领域之一。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事档案管理 | 用于管理企业内的人事档案信息。 建议提供人事档案收集、审核、编辑等功能。建议将人事信息状态分为试用期、正式、退休、停薪留职、离职、代管、实习等不同分类。 应提供基于人事档案信息的分析功能。 | 为系统中的审批流程、信息管理、数据权限划分提供数据支撑。 |
| 2 | 岗位、职级管理 | 对应岗位、职级管理，为员工检索、基本工资管理、绩效考评管理、权限管理提供数据基础。 | 为员工绩效管理、角色授权管理提供数据基础。 |
| 3 | 人员需求管理 | 用于分析和规划企业的人员需求。根据企业的业务发展战略、项目计划和人员流动情况，预测不同岗位、不同时间段的人员需求数量和资质要求，特别是对于具有针对性的招募需求的岗位。 | 为企业合理配置人力资源提供决策依据，避免人员短缺或冗余，提高人力资源利用效率，保障业务顺利开展。 |
| 4 | 人员资质管理 | 配合人事档案使用，用于管理企业内的员工资质信息。 系统提供资质录入、转入、转出、续期、续期提醒等相关功能。 人员资质信息在投标资料库可以查询到。 | 为投标资料库、签字师、电子签名等功能提供数据支撑。 |
| 5 | 人员绩效管理 | 用于管理企业员工的工作绩效，协同日常工作管理的数据实现对员工绩效的快速测评。 系统应提供针对造价咨询企业员工的日常人员绩效统计功能，收集各项任务完成的工作效率，汇总生成月度或周期内的工作完成记录表。 系统可以考虑在绩效管理的基础上，根据企业自身特点，生成工资表。 | 减轻周期性、事务性工作负担； 客观评价企业员工的工作绩效，为企业生产定额提供数据支撑； 从业务管理入手，协同职能部门和业务部门，便于识别数据和管理堵点，为后续优化工作提供支撑。 |
| 6 | 继续教育管理 | 用于跟踪管理企业员工的继续教育情况，及时提醒督促企业和员工持续接收新知识，获取新能力。 系统应提供自动提醒完成继续教育的功能，督促企业和员工个人完成继续教育。 系统应提供对接员工绩效评价结果的功能，识别员工技能薄弱环节，针对性提示、督促员工补齐短板。 | 为企业、员工个人督促自我提升提供技术手段； 为员工个人补齐个人能力短板提供数据支持。 |
| 7 | 综合考评管理 | 用于管理企业内的员工综合考评，以主观考评为主，是人员绩效管理的补充。 系统提供基于岗位、组织架构的绩效考评规则设置，为每个岗位的员工提供独立的考评体系，自动汇总考评分数，自动形成员工考评结果表。 绩效考评可以引入财务指标和项目指标，通过财务到账和项目评价自动带入一定时期内的考评结果。 | 作为人员绩效管理的补充，通过引入主观考评来提升绩效管理的灵活性。 |
| 8 | 离职管理 | 用于管理企业人员的离职管理。 建议将转交办理、离职审批、手续办理分为三个不同的管理维度来设计。 三个维度工作可以完全独立，通过这种设计可以兼顾灵活性和风险管理。 | 确保项目、报告、资料等业务信息交接完毕。 确保财务、人事、综合办公手续办理完毕。 确保信息系统权限已全部清除。 |

综合办公管理功能

业务管理平台需要具备综合办公管理能力。综合办公管理的相关功能围绕企业内各类有形、无形资产的管理展开。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通知公告管理 | 用于管理企业的通知公告。针对部门、岗位、用户设置阅读权限，提供推送至用户手机的功能，提供用户查阅公告有时间记录的功能。 | 提供一个到移动端的通知公告发送渠道。 |
| 2 | 制度管理 | 用于管理企业的制度。 需提供制度录入、编辑、修订、设置阅读权限等功能。 可见范围可以按照具体部门、岗位或开放等模式进行设置； 查阅权限可以按照为可见即可查阅、每次查阅都需审批、一次审批永久查阅、一次审批一段时间可查阅等模式进行设置； 需要提供记录制度的修订记录、阅读记录的功能。 | 提供在线制度管理、查阅、修订标准渠道。 在提供便捷查阅的基础上，有效管控数据查阅范围。 |
| 3 | 采购管理 | 用于管理企业的采购活动。 提供了按照采购对象品目分级管理的功能，给不同供应商提供不同的品目商品的采购管理模式，有入围即可直接采购、入围仍需比价采购、每次都需公开比价等多种采购比价模式。 提供比价管理功能，实现对接资产管理能力。 | 为采购支出统计分析提供数据支撑。 |
| 4 | 电子签章 | 用于管理企业内的电子签章管理操作。 印章管理员可以通过系统中的用印操作直接给电子文件加盖电子签章。 对于个人签字，系统可以为签字人提供为电子文件添加个人签字的功能。 | 实现电子章在线受控管理的能力，电子文件只有在授权用印的情况下加盖电子印章。 |
| 5 | 资产管理 | 用于管理企业内的各项资产。提供资产分类管理、资产标识、资产登记、使用、退还、报废等相关功能。 | 管理固定资产，有效降低资产浪费，提升资产利用率。 |
| 6 | 耗材管理 | 用于管理企业内的低值易耗品。提供低值易耗品的分类管理，入库、出库、领用登记等相关功能。 | 管理耗材，有效降低浪费，为精益管理提供数据支撑。 |
| 7 | 供应商管理 | 配合采购管理使用，用于企业管理采购相关的供应商。提供供应商比选、入围、供应产品等相关功能。 | 为采购管理提供数据支撑。为优质供应商管理提供数据支撑。 |

知识管理功能

业务管理平台需要具备知识管理的能力。企业知识管理领域数字化转型的目标在于（1）收集和统一管理企业内的知识；（2）促进企业内知识提炼、总结和分享；（3）提升企业知识检索、应用的效率；（4）提供评价企业知识创造、应用水平的能力。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知识管理 | 用于管理企业的知识数据信息，包括造价咨询专业领域知识、企业自身管理规程、操作指引、继续教育教材、扩展资料等。 系统应提供按照组织机构、岗位职级、用户设置的阅读和管理权限，每次查阅系统有记录。可以接入视频流。不同文章可以设置不同的分类标签，可以通过标签检索文章。 | 提供知识统一存储、管理的功能。 提供查阅权限管理功能，自动记录查阅信息等。 |
| 2 | 题库管理 | 用于管理企业的考试题目信息。提供了单选、多选、不定项选择、判断、填空、问答多种题型的编辑和管理能力。提供了除题型外自定义题目分类管理功能，方便管理各专业类别的题目信息。 | 为在线考试提供考题数据支持。提供测评题目统一管理的功能。为在线组卷提供自动化管理的能力。 |
| 3 | 在线考试管理 | 用于管理企业的技能考试类活动。 系统应提供题库管理、智能组卷、在线考试等功能，应提供同一类型题目总体相同但顺序打乱，相同题目选项打乱的能力。在功能设计上，应具备客观题自动判卷，主观题人工判卷。 数据管理角度，建议个人考试成绩可以自动对接到绩效考评系统。 | 提供在线考试、自动评卷的能力。 降低测评知识掌握能力的成本。 提升知识转化过程中测试、评价、优化的效率。 |
| 4 | 培训管理 | 用于管理企业的培训活动。 系统应提供培训预约、培训记录、培训签到、培训资料管理相关功能。 | 提供统一管理培训资料的能力。 提供培训统计分析的能力，为优化培训频次、培训课程内容等提供数据支持。 |

经营统计分析功能

业务管理平台需要具备经营统计分析的能力。造价咨询企业通过管理数字化转型积累的经营管理数据，要通过经营统计分析发掘其价值，最终实现企业运营的精细管理。

经营统计分析功能，应提供结构化分析、时间序列分析、同比分析等多种分析模式；还应提供无限下钻到最后详情数据清单的能力。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营情况分析 | 系统应提供业务发展指标、项目承接指标、发票开具指标、收款到账指标、成本支出指标等分析内容。 经营情况分析应提供按照组织架构的结构化分析能力。 | 为精细管理提供指标化的数据支撑。 |
| 2 | 造价报告分析 | 系统应提供造价咨询报告的统计分析功能，其分析结构除了按照组织架构、造价师、工程项目业态、项目类型（如：总包、专业分包等）、造价类型（如：估算、概算、预算、结算、其他咨询等）及报告出具阶段进行结构化分析。 统计分析功能应提供上述分析结构的筛选能力。 | 为企业业务的精细管理提供指标化数据支撑。 |
| 3 | 归档情况分析 | 系统应提供资料归档情况统计分析功能，至少按照组织架构、人员、时间进行结构化分析。 在必要的情况下，可以通过归档情况分析数据支撑下提供档案催缴功能。 | 为档案管理提供指标化数据支撑。其管理目标可以设定为30天内归档率达到100%。 |
| 4 | 投标结果分析 | 系统应提供基于投标活动数据按照组织结构、时间结构、业务类型结构、客户类型结构、工程项目业态、项目类型、造价类型、投标类型（入围、报价）、投标结果（中标、未中标）、评分方式等结构分析。 | 为市场竞争活动提供指标化的数据支撑。其管理目标在于在不同细分条件下提升中标率。为分阶段、分时期制定商业竞争方案提供指标化数据支撑。 |
| 5 | 人员结构分析 | 系统应提供按照组织结构、时间序列、年龄结构、司龄结构、性别结构、学历结构、资质结构、职级结构、岗位结构的统计分析。 | 为人力资源管理提供指标化数据支撑。其管理目标在于找到企业经营最具活力的人力资源结构。 |

2.3.3“高质量、可信”数据管理体系的建设

“高质量、可信”数据管理体系，是造价咨询企业管理数字化转型的关键目标，也是逐步实现“数字赋能业态”、迈向业务数字化转型的基石。造价咨询企业实施“高质量、可信”数据管理的过程，既是自身积累关键数据资源、数据资产的过程，也是推动企业相互之间“数据换数据”实现“数据生价值”的基础。要使“高质量、可信”数据得到有效管理，就要在实施过程中安排具有数据治理、数据分析思维能力的专职团队来负责该项工作。

从信息处理角度来看，造价咨询服务的开展过程，就是提升数据质量和可信度的过程。“高质量、可信”数据，强调的是数据的使用价值高和数据来源的可追溯。因此，并不需要强调数据规模的“大”。也就是说，造价咨询企业在日常经营管理过程中，应该将提升企业所管理数据的“高质量”和“可信”程度作为首要任务，产生的这些“高质量、可信”数据在后续咨询服务过程中可以极大的提升工作效率和质量。

可以纳入“高质量、可信”数据管理范围的数据包括：建设项目基础信息、业务承做信息、工程量清单数据、设备材料价格数据、消耗量数据、知识目录、质控清单、政策法规等。

在管理过程中需要处理的数据类型包括：结构化数据和非结构化数据，非结构化数据又分为文本数据和多媒体数据。

为了方便造价咨询企业开展相关工作，明确数据管理体系建设的工作方向，参考数据治理成熟度模型，将“高质量、可信数据体系”分为受管理、可定义、可量化、持续优化四个层级。

受管理级

定义：企业初步建立了数据管理的相关流程和制度，有专人负责数据管理工作，但数据管理活动仍较为分散，缺乏整体的协调和统一规划，数据质量和安全有一定保障，但仍需进一步提高。“受管理”，就是指企业将数据纳入了统一管理的范畴。

受管理层级的标志性成果：造价咨询项目管理信息系统全面应用，三级审核、报告出具均在线管理。

可定义级

定义：对数据质量有明确的定义，对数据的价值有清楚地认识，有数据治理组织架构、数据管理流程和规范等，数据质量和安全管理得到加强，数据开始在企业内得到有效共享和利用。

可定义层级的标志性成果：建立数据资源目录，制定数据资源管理制度，应用了工程量清单数据库、工程造价指标数据库、工料机数据库、企业定额库。

可量化级

定义：企业能够对数据管理的各项活动进行量化评估和管理，通过数据指标来衡量数据管理的效果，并根据评估结果进行持续改进，数据质量和安全得到严格控制，数据资产能够为组织带来显著的价值。

可量化层级的标志性成果：建立了数据资源使用效果评价指标，能持续半年以上的评价跟踪。

持续优化级

定义：数据管理成为企业的核心竞争力之一，企业能够持续优化数据治理体系，不断创新数据管理方法和技术，适应业务的快速变化和发展，数据能够在组织内外得到高效共享和利用，为组织创造巨大的商业价值。

持续优化层级的标志性成果：可相对独立地承接造价数据咨询服务业务，并可实现相应的咨询服务收入。

“高质量、可信数据”管理体系建设的具体实施路径可以围绕工程造价指标、工程量清单、材料设备数据库、企业定额库建设开展，逐步深化数据的管理和应用。

建设工程造价指标数据库

企业自建建设工程造价指标数据库的目标是为了将企业造价咨询业务成果（特别是典型项目的造价咨询成果）进行统一管理，同时为企业定额数据库、智能复核系统提供数据支持。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标分析 | 通过多维度数据统计分析，深度挖掘造价指标内涵。支持按工程类型（房建、市政、公路等）、地域、时间、项目规模等维度，对造价指标数据进行分类汇总，生成可视化图表（如柱状图、折线图、饼图等）与分析报告，直观展示指标分布、趋势与占比关系。同时，运用统计学方法与行业经验模型，自动识别异常指标，剖析影响造价的关键因素，为造价管控提供决策依据。 | 针对不同计价阶段，分析同类项目指标，快速确定项目处于相应阶段的投资规模；定期分析历史项目指标，总结不同时期造价变化规律，辅助企业制定成本控制策略；为行业主管部门提供数据支持，助力其掌握区域造价动态，制定政策与标准。 |
| 2 | 指标下钻 | 支持从宏观到微观的层层细化展示。用户在查看整体造价指标时，可通过点击操作，逐步深入查看下一级详细数据。例如从项目总造价指标，下钻到单项工程、单位工程，再到分部、分项工程的造价指标，直至具体的人工、材料、机械费用及工程量等基础数据，实现对造价指标的深度溯源，清晰呈现指标构成逻辑。 | 提供反查异常指标汇总逻辑的能力；提供便于审核中寻找到指标问题形成逻辑的能力；提供为项目管理查询基础数据的能力，便于优化资源配置。 |
| 3 | 指标对比 | 实现多组造价指标的横向与纵向对比。横向可对比不同项目、不同企业、不同地域的同类造价指标，展现差异；纵向可对比同一项目不同阶段（如估算、概算、预算、结算阶段）的造价指标，反映变化趋势。同时，支持自定义对比条件与指标组合，生成对比分析报表，直观呈现对比结果，并对差异较大的指标进行预警与分析。 | 应用于检查工程量清单的合理性分析；应用于发现、识别建设工程的管理问题。 |
| 4 | 指标模拟 | 基于数据库已有数据与设定的假设条件，对造价指标进行模拟测算。用户可调整工程参数（如建筑面积、结构类型、装修标准等）、市场价格（人工单价、材料价格、机械台班单价）、施工方案等变量，系统自动重新计算相关造价指标，快速生成模拟后的造价结果与指标变化分析，预测不同条件下的造价走势与成本影响。 | 应用于辅助选择最优方案；应用于预测市场价格波动对项目造价的影响，提前制定应对策略；应用于工程设计变更或者评估施工方案变更对造价的影响，为项目决策提供数据支持 。 |

工程量清单数据库

工程量清单数据库为造价咨询企业提供将造价咨询成果文件中的工程量清单拆解后的统一管理能力，提供自动或半自动工程量清单标注的能力，为建设工程造价指标数据库、智能复核系统提供数据支撑。

工程量清单数据库需要实现将除工程量清单自身特征之外的建设项目信息、业主单位、建设单位信息等丰富的环境信息，都附加在工程量清单中。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清单标注 | 基于预设的规则库与算法模型，系统自动或半自动对工程量清单的项目特征进行标注。通过自然语言处理技术，解析清单项目名称、描述等文本内容，匹配规则库中对应的特征模板，自动识别并标注出如材料规格、施工工艺、质量标准、实施部位、尺寸形状等关键特征信息。例如，遇到 “C30 商品混凝土现浇矩形梁”，系统自动标注出 “混凝土强度等级：C30”“混凝土类型：商品混凝土”“构件类型：矩形梁” 等特征，无需人工手动逐条标注，实现快速、准确的批量标注。 | 提高标注效率，节省大量人力与时间成本； 减少标注错误，增强标注客观性，提高标注结果的一致性和准确性。 |
| 2 | 清单检索 | 依托清单标注的全维度特征信息，构建强大的检索体系。用户可通过单一或组合条件进行检索，检索条件涵盖工程量清单项目的各类特征（如材料规格 “不锈钢 304”、施工工艺 “装配式施工”）、造价咨询项目特征（如项目地域 “西安”、项目规模 “10 万平方米以上”），以及关联主体信息（如特定造价工程师姓名、某建设单位名称）。系统快速筛选出符合条件的清单项目，并以结构化列表或详细卡片形式展示，同时标注出检索条件的特征信息，方便用户快速定位和查看所需清单数据。检索功能也通过API形式向其他系统提供数据支持。 | 为造价师提供便捷的工程量清单查询工具，参考已编制的入库工程量清单。 |
| 3 | 清单比对 | 以清单标注的各类特征信息为基础，系统自动对不同工程量清单进行深度对比。不仅对比清单项目的基础数据，如项目名称、编码、工程量、综合单价等，还会针对标注的详细特征信息，包括施工工艺、材料规格、质量标准等，以及造价咨询项目特征信息（如项目类型、规模、地域）、关联主体信息（造价咨询机构、造价工程师、建设单位）进行全面比对。通过可视化界面，用不同颜色和标识突出显示差异部分，同时生成详细的对比分析报告，清晰呈现清单在各个维度上的异同，以及这些差异对造价的潜在影响。 | 在招投标阶段，对比不同投标单位的清单，结合标注的施工工艺、材料品牌等特征差异，分析工程量清单报价的合理性与成本构成差异； 对比不同造价师编制的清单差异，为企业标准提供数据支撑。 |

人、材、机价格数据库

人、材、机价格数据库为造价咨询企业提供从造价咨询成果中提取人、材、机价格数据并进行统一管理的能力。基于收集到的人、材、机价格数据，向企业定额管理提供数据支撑，向智能复核系统通过API接口提供数据支撑。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类别管理 | 为材料设备价数据提供系统化分类框架，支持用户自定义多级分类目录。用户可依据材料设备的属性（如材料材质、设备用途）、工程专业（土建、安装、装饰等）、应用场景（基础工程、主体结构、装修工程）等维度，创建、编辑和删除类别。同时，具备类别关联与映射功能，可将同一材料设备对应到多个类别下，方便从不同角度检索数据。系统自动对类别进行排序和索引，确保数据存储与查询的规范性和高效性。 | 提供便于构建个性化材料设备分类体系的能力； 提供快速检索的条件； 定期对类别进行优化调整，以适应新材料、新设备的出现及工程技术的发展变化。 |
| 2 | 询价管理 | 实现材料设备价格信息的收集、更新与跟踪全流程管理。支持多种询价方式，包括线上供应商平台对接、线下市场调研数据录入、历史价格数据调取等。用户可创建询价任务，设定询价材料设备清单、询价时间周期和供应商范围，系统自动推送询价需求至合作供应商，并实时接收反馈价格信息。同时，具备价格对比分析功能，将不同供应商的报价与历史价格、市场均价进行对比，标注异常价格并预警。此外，可对询价过程中的沟通记录、报价文件等资料进行归档保存，方便后续追溯与审核。 | 提供标准化在线询价管理流程，为控制询价数据来源提供管理基础。 提供自动化数据对接方式，减少操作和重复询价造成的工作量。 提供询价结果数据集中管理的基础。 |
| 3 | 人、材、机信息检索 | 基于材料设备价数据库的分类和标注信息，提供检索工具。支持通过多种条件进行快速检索，包括材料设备名称、规格型号、品牌、价格区间、所属类别、适用工程专业等单一或组合条件。系统还具备模糊检索和智能联想功能，即使输入不完整或不准确的信息，也能匹配到相关数据。检索功能也通过API形式向其他系统提供数据支持。 | 为造价工程师提供检索功能； 为其他数据应用系统提供数据接入API； 为造价咨询企业提供材料、设备价格变化数据分析的基础。 |

企业定额数据库

企业定额数据是“高质量，可信”数据体系的关键，企业定额数据是在合理建造成本的基础上，综合考虑各参与方利益制定的企业级定额，是造价咨询企业综合能力的体现。企业定额数据是提升企业市场竞争力的重要工具，在提升造价咨询企业工作效率的同时，还可以帮助造价咨询企业提供造价咨询价值链之外的附加价值，造价咨询企业定额库还是为建设工程项目提供成本控制的重要工具。

造价咨询企业建设企业定额数据库是必要且十分重要的。定额数据是建设工程造价指标数据库、工程量清单数据库及人、材、机价格数据库的重要目标，上述数据库都需要通过企业定额数据来发挥数据价值。

就一定意义上讲，准确反映特定环境下市场行情的企业定额数据，是造价咨询企业为客户提供个性化服务的重要支撑，也是企业核心竞争力的重要体现。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程定额数据管理 | 构建企业专属的工程定额数据体系，支持劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额等多类型定额的结构化录入、编辑与维护。用户可自定义定额分类层级，按工程专业、施工工艺、项目类型等维度划分，实现定额数据的精细化管理。系统自动关联定额与价格信息、项目案例数据，支持定额消耗量的动态调整与版本追溯，通过内置算法验证数据合理性，并提供可视化图表展示定额水平变化趋势，辅助企业优化定额标准。 | 提供识别、修正市场不合理报价的能力基础；提供分析建设工程项目消耗量异常的能力；为项目管理能力持续提升改进提供数据基础。 |
| 2 | 费用定额 | 实现企业管理费、利润、规费、税金等费用定额的统一管理，支持按不同项目类型、地区政策自定义费用计算规则与费率标准。系统自动关联费用定额与工程定额、价格信息，在造价计算时智能匹配适用的费用模板。提供费用定额版本管理功能，记录政策调整与企业内部规则变更历史，支持费用计算过程的可视化追溯，确保费用计取的合规性与准确性。 | 为跨地域费用计价合规提供数据基础； 为分析管理费率对成本利用影响提供数据基础。 |
| 3 | 项目案例数据 | 建立企业典型项目案例数据库，支持从项目立项到结算、决算的全生命周期数据归档，包括项目基本信息、造价成果文件、变更签证记录、实际成本数据等。通过标签化管理实现案例多维度检索（如工程类型、规模、造价指标、重难点），内置案例对比分析工具，可快速提取相似案例的造价指标与经验教训。支持案例数据的结构化分析，生成典型项目造价指标库，为新项目提供类比估算依据。 | 为辅助投资估算提供数据基础；为项目突发问题提供借鉴历史案例的处理经验的数据基础；为总结不同类型项目的成本控制、优化管理策略提供数据基础。 |
| 4 | 其他资料文件 | 作为企业定额数据的辅助支撑模块，支持政策法规文件、行业标准规范、企业内部制度、技术资料等非结构化文件的分类存储与检索。提供文件版本管理、权限控制功能，确保资料的安全性与时效性。通过关键词提取与智能关联技术，将文件与工程定额、项目案例等数据建立关联，在用户查看相关数据时自动推送关联资料。支持文件在线预览、批注与协作编辑，提升资料使用效率。 | 造价人员编制文件时，快速调取最新政策法规与行业标准作为依据；企业管理层通过查阅内部制度文件，监督定额执行情况；新员工通过学习关联的技术资料与案例，快速掌握企业定额应用方法。 |

2.3.4 智能复核系统

智能复核系统是造价咨询企业实现数字化转型的关键工具，是造价咨询企业内部数据循环的关键节点，是实现数据收集和应用的关键工具。

智能复核系统可以为项目全生命周期造价管理提供支撑，具体应用点包括：项目前期造价估算复核、初步设计概算复核、施工图预算复核、招投标阶段造价文件复核、施工过程中的“过程结算”管理、竣工结算阶段造价文件审核、企业内部造价数据管理与质量控制。

智能复核系统的功能设计，应至少支持合规性检查、合理性检查、差异性检查三个维度的复核的能力。

合规性检查是指，基于设定的检查规则进行逐条匹配检查，检查的内容包括但不限于企业、国家规范符合性检查，如：格式错误、标点符号错误、别字错误、歧义用词用语、工程量清单错误等。

合理性检查是指，对当前的造价咨询项目数据进行范围检查、偏离预警等，数据合理范围基于当前项目内数据和指标、工程量、人材机数据库的匹配结果确定。

差异性检查是指，快速定位两版工程量清单文件的差异部分，既可以用于内审质控场景，也可以应用于造价咨询场景。

智能复核系统应用的目标包括，全员应用智能复核，所有的造价清单应先通过复核系统再送审核。

智能复核系统功能清单如下。

| 序号 | 板块 | 功能名称 | 功能描述 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复核规则管理 | 复核规则定义 | 允许企业相关管理员根据造价行业标准规范、企业内部标准（若采用本企业标准，相关指标应当严于、高于行业标准）等，自定义复核的规则，如工程量计算规则、费用计取标准等，可设置规则的适用范围、触发条件等参数。 | 建立灵活且符合企业需求的复核规则体系，为后续复核工作提供依据。 |
| 2 |  | 复核规则测试 | 提供模拟环境，对新定义或修改后的复核规则进行测试，通过输入模拟数据，检验规则的准确性、合理性和有效性，查看规则执行后的反馈结果。 | 确保复核规则在正式应用前的正确性，避免因规则错误导致复核结果偏差。 |
| 3 | 合规性检查 | 清单合规性检查 | 依据国家及地方相关造价法规、规范，以及招标文件、合同约定等要求，对造价清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算等内容进行合规性审核，检查是否存在违反规定的情况。 | 保证造价清单符合法律法规及合同要求，规避合规风险，提高造价文件的合法性。 |
| 4 |  | 文件格式合规检查 | 检查造价文件的格式是否符合企业内部规定或行业通用标准，如是否为指定的电子文档格式，表格结构、数据格式等是否规范。 | 确保造价文件格式统一、规范，便于数据的读取、处理和共享。 |
| 5 | 合理性检查 | 指标范围检查 | 根据历史项目数据、行业指标数据库等，设定各类造价指标（如单方造价、人工含量、材料消耗指标等）的合理范围，对当前项目的相应指标进行检查，判断是否在合理区间内。 | 及时发现造价指标异常情况，辅助分析原因，提高造价的合理性与准确性。 |
| 6 |  | 清单范围检查 | 对比项目的设计文件、施工方案等资料，检查造价清单涵盖的项目内容是否完整、合理，有无漏项、重项情况，以及清单项目与实际工程内容是否匹配。 | 保证造价清单准确反映项目实际内容，避免因清单范围不合理导致造价偏差。 |
| 7 |  | 内部逻辑检查 | 检查造价文件中各项数据之间的逻辑关系，如分部分项工程费与措施项目费的比例关系、不同专业工程费用之间的关联等，判断数据逻辑是否正确。 | 确保造价文件数据逻辑的一致性和准确性，避免出现数据矛盾或错误。 |
| 8 | 差异性检查 | 清单差异检查 | 将当前造价清单与类似历史项目清单或不同版本的清单进行对比，分析在项目组成、工程量、综合单价等方面的差异，并生成差异报告。 | 快速定位清单变化点，分析差异原因，为造价调整和决策提供参考。 |
| 9 | 模拟分析 | 模拟清单 | 根据不同的假设条件（如不同的施工方案、材料选用等），生成多套模拟造价清单，对比分析不同方案下的造价差异，为方案优选提供数据支持。 | 为项目前期方案优化提供量化分析手段，帮助企业选择经济合理的项目实施方案。 |

2.3.5 以投资控制为核心的全过程工程咨询服务平台

以投资控制为核心的全过程工程咨询平台，是造价咨询企业通过数字化转型提升服务价值的重要工具，是跳出传统造价咨询服务模式实现咨询业态转型的必然选择。

搭建以投资控制为核心的全过程工程咨询服务平台，该平台以五算（估算、概算、预算、结算、决算）为主线，以项目管理咨询引领“工程设计、投资决策咨询、工程造价咨询、招标代理、工程监理”的深度融合，通过数字技术实现实时的动态投资控制、快速方案比对、完工成本预测、投资成本跟踪、合同跟踪、实时跟踪统计、成本数据协同共享、测算版本管理等功能。

为了降低实施全过程工程咨询服务平台应用的门槛，企业可以先在内部推行全过程造价咨询项目中的应用，再推行多参与方、多专业融合的协同管理。

标志性成果：率先实现全过程造价咨询项目全流程在线管理，再逐步实现“多参与方、多专业融合”的全过程工程咨询在线管理。

以投资控制为核心的全过程工程咨询服务平台功能清单如下。

| 序号 | 板块 | 功能名称 | 功能说明 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目信息 | 项目基础信息 | 基本信息录入：支持项目名称、项目编码、建设地点、建设规模、项目类型（房建、市政、交通等）、建设单位、项目负责人等基础信息的录入与编辑，确保项目基本情况一目了然。​ 干系人管理：记录项目参与各方（设计单位、施工单位、监理单位[若另行委托]、供应商等）的详细信息，包括联系人、联系方式、资质等级等，便于各方协同沟通与管理。​ 项目结构分解：采用 WBS（工作分解结构）方法，将项目分解为多个层级的子项目或工作包，明确各部分的工作内容与责任主体，为后续的造价管理与进度跟踪奠定基础。​ 关键时间节点设置：定义项目的立项时间、设计周期、施工工期、验收时间等关键节点，自动生成项目进度计划甘特图，直观展示项目进度安排。 | 实现项目基础信息的标准化录入与统一管理，为后续造价管理提供准确的数据基础。 |
| 2 |  | 项目造价统计分析 | 多维度造价统计：按项目阶段（投资估算、设计概算、施工图预算、招标控制价、签约合同价、施工过程结算、竣工结算）、费用类别（建安工程费、设备购置费、工程建设其他费等）、项目结构等维度，对造价数据进行分类统计，生成各类统计报表与可视化图表，如柱状图、折线图、饼图，直观呈现造价构成与变化趋势。​ 动态成本监控：实时汇总各环节产生的成本数据，与目标成本进行对比分析，当成本出现偏差时，自动发出预警提醒，并展示偏差原因及影响范围，帮助管理人员及时采取措施控制成本。​ 历史项目对比分析：将当前项目的造价数据与历史类似项目进行对比，分析指标差异，总结经验教训，为当前项目的造价优化提供参考依据。​ 成本预测与趋势分析：基于已发生成本数据和项目进展情况，运用数据分析模型和算法，预测项目后续成本走势，为投资决策提供前瞻性支持。 | 帮助管理者从多个角度洞察造价数据，为投资决策提供全面的数据支持。 实现对项目成本的实时动态监控，及时发现并纠正成本偏差，确保投资控制在预算范围内。 借鉴历史项目经验，优化当前项目造价管理策略，提升造价管理水平。 提前预判成本变化趋势，为项目投资决策提供前瞻性依据，规避潜在成本风险。 |
| 3 | 造价管理 | 投资估算 | 快速估算模板：提供多种类型项目的投资估算模板，支持用户根据项目特点选择模板并快速录入基础数据，系统自动计算投资估算结果。​ 估算指标库调用：连接企业内部的估算指标库，用户可直接调用历史项目的估算指标数据，结合当前项目情况进行调整，提高估算的准确性和效率。多方案比选：支持用户创建多个投资估算方案，对不同方案的造价数据进行对比分析，辅助业主选择最优投资方案。 | 提高投资估算的编制效率，为项目前期决策提供及时的造价参考。 |
| 4 |  | 设计概算 | 概算编制与审核：依据设计图纸和相关规范，进行设计概算的在线编制工作，系统自动检查数据逻辑关系，生成初步概算文件。同时提供在线审核功能，审核人员可提出修改意见，实现编制与审核的协同作业。 概算调整管理：当设计方案发生变更时，支持对设计概算进行调整，记录调整原因、调整内容及调整前后的数据对比，确保概算的准确性和时效性。​ 与投资估算对比分析：自动将设计概算与投资估算进行对比，分析差异原因，为设计优化提供依据，控制投资规模。 | 确保设计概算编制的准确性和规范性，为设计阶段的投资控制提供可靠依据。 |
| 5 |  | 施工图预算 | 精准工程量计算：可以集成BIM模型或支持导入、CAD图纸自动识别、XML标准格式导入，再利用算量功能自动分析工程量，减少人工计算误差，提高预算编制效率。 系统应提供预算分解、分列对比、自动构建等功能，便于对限额设计的施工图预算结果进行评定、调整以及提供优化依据。 企业定额套用：连接企业定额库，根据工程量和项目特征自动套用相应的定额子目，计算定额直接费、间接费等各项费用。​ 材料价格动态更新：实时获取材料设备价数据库中的价格信息，自动更新预算中的材料价格，确保预算反映市场实际情况。 | 既强化施工图设计必须遵循初步设计的基本要求与限额设计的相关指标，又提高工程量计算的准确性，为施工图预算编制提供精确的数据基础，避免因工程量误差导致的造价偏差。 |
| 6 |  | 招标控制价 | 招标文件造价条款审核：对招标文件中涉及造价的条款进行审核，如合同模式、计价方式、合同价款调整方法、工程结算方式等，确保条款的合理性和公正性。​ 招标控制价编制：按照相关规定和招标文件要求，编制招标控制价，生成详细的造价文件，为招标工作提供准确的造价依据。​ 控制价合规性检查：系统自动检查招标控制价是否符合国家和地方的相关规定，避免出现违规情况，降低招标风险。 | 确保招标文件造价条款的合规性与合理性，避免因条款漏洞导致的招标风险和投资失控。 |
| 7 |  | 过程结算与竣工结算 | 结算资料管理：对过程结算、竣工结算所需的资料进行收集、整理和归档，包括施工合同、设计变更、签证单、验收报告等，确保资料完整、准确，便于结算审核。​ 结算审核与争议处理：对施工单位提交的过程结算、竣工结算文件进行审核，通过与合同价、变更签证费用等进行对比分析，核实结算金额。对于存在争议的部分，提供在线沟通与协商功能，记录争议处理过程和结果。​ 结算、决算数据分析：结算、决算完成后，对数据进行分析，总结项目实际成本与预算成本的差异原因，为后续项目提供经验参考，完善企业定额等的造价管理体系。 | 确保结算决算资料完整、准确，为竣工结算决算审核提供充分的依据，避免因资料缺失导致的结算纠纷。 准确核实结算金额，公正处理结算争议，保障建设单位和施工单位的合法权益，完成投资控制闭环。 |
| 8 | 专项费用管理 | 建安费用管理 | 建安费用明细核算：对建安工程费用进行详细的核算，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费等，明确各项费用的构成和计算依据。​ 进度款支付管理：根据施工合同约定和工程进度，审核施工单位提交的进度款支付申请，自动计算应支付金额，生成进度款支付报表，并与合同管理模块关联，实时更新合同支付状态。​ 费用变更管理：对建安费用因设计变更、工程签证等原因引起的变更进行管理，记录变更内容、变更原因、变更金额，跟踪变更费用的执行情况，确保费用变更合规、合理。 | 清晰界定各项费用，规范费用支出标准和支付方式，便于费用核算和控制。确保进度款支付合理合规，保障施工进度，同时避免超付或误付，有效控制资金支出。 |
| 9 |  | 项目其他费管理 | 费用分类管理：对工程建设其他费用进行分类管理，如土地使用费、建设管理费、勘察设计费、监理费等，明确各项费用的支出标准和支付方式。 费用预算与控制：编制项目其他费用预算，在项目实施过程中，对费用支出进行监控，当费用超支时及时发出预警，分析超支原因并采取措施进行调整。 费用支付审核：对各项其他费用的支付申请进行审核，确保费用支出符合合同约定和相关规定，附上必要的支付凭证和审批流程记录。 | 清晰界定各项费用，规范费用支出标准和支付方式，便于费用核算和控制。 实现对项目其他费用的预算管控，及时发现并解决超支问题，确保投资总额可控。 |
| 10 | 过程管理 | 进度价款与过程结算管理 | 进度计划与价款关联：将项目进度计划与进度价款、过程结算、支付计划进行关联，根据工程实际进度与过程结算节点，自动计算、审核各阶段应支付的进度价款，为进度款支付提供依据。 进度款（过程结算价款）申报与审批：施工单位通过平台提交进度款（过程结算价款）申报资料，监理单位、造价咨询单位和建设单位按照流程进行在线审批，审批过程可实时跟踪，提高审批效率。​ 进度款（过程结算价款）支付统计分析：对进度款（过程结算价款）支付情况进行统计分析，生成支付进度报表，展示已支付金额、未支付金额、支付比例等信息，便于掌握项目资金支付动态。 | 使进度款（过程结算价款）支付与工程进度匹配，保障工程顺利推进，同时合理控制资金流出节奏。​帮助管理者掌握项目资金支付情况，合理安排资金，优化资金配置。 |
| 11 |  | 设计变更 | 变更申请与审批：提出设计变更申请，详细说明变更原因、变更内容和对造价的影响，通过平台发起审批流程，相关单位在线审批，审批通过后变更生效。​ 变更造价计算：系统自动根据变更内容，结合合同约定的计价方式和材料价格，计算设计变更对造价的影响金额，生成变更造价分析报告。​ 变更执行跟踪：跟踪设计变更的执行情况，记录变更的实施进度和实际发生费用，确保变更按照审批要求执行，避免出现变更失控导致的造价增加。 | 严格控制设计变更，规范设计变更流程，确保变更合理合规，从源头控制因设计变更导致的造价增加。保证设计变更落实到位，防止变更执行偏差导致的额外费用产生，实现变更全过程的投资控制。 |
| 12 |  | 签证费用管理 | 签证申请与审核：施工单位对工程施工过程中发生的签证事项，通过平台提交签证申请，附上相关证明材料，造价咨询单位和建设单位对签证内容和费用进行审核，审核通过后确认签证费用。 签证费用统计与分析：对签证费用进行分类统计，分析签证费用产生的原因和占总造价的比例，为项目管理提供参考，避免不合理签证费用的发生。 签证台账管理：建立签证台账，记录每一项签证的基本信息、审批过程、费用金额等，便于查询和追溯，确保签证管理的规范性和透明性。 | 严格把控签证费用审核关，避免不合理签证费用发生，有效控制项目成本。 |
| 13 |  | 认质认价管理 | 材料设备认质认价申请：施工单位提出材料设备认质认价申请，上传材料设备的品牌、规格、型号、技术参数等资料，以及市场价格调研情况，供建设单位和造价咨询单位审核。​ 价格审核与确认：建设单位和造价咨询单位通过市场调研、供应商比价等方式，对材料设备价格进行审核，确定认质认价结果，平台记录审核过程和最终价格，作为结算依据。​ 认质认价档案管理：对认质认价过程中的所有资料进行归档管理，包括申请文件、审核记录、市场调研资料等，便于后续查询和审计。 | 确保材料设备质量和价格符合要求，为工程质量和成本控制奠定基础。 |
| 14 | 招标管理 | 专业工程招标 | 招标计划编制：根据项目进度计划和需求，编制专业工程招标计划，明确招标范围、招标方式、招标时间节点等信息，确保招标工作有序进行。 招标文件编制与审核：提供招标文件模板，协助编制专业工程招标文件，重点审核招标文件中与造价相关的条款，如计价方式、合同价款调整方法、质量保证金等，确保招标文件的合规性和合理性。​ 招标过程管理：发布招标公告，接收投标文件，组织开标、评标等工作，记录招标过程中的关键信息，如投标单位名称、投标报价、评标结果等，实现招标过程的全程留痕。 | 合理规划招标工作，保障项目按时启动，避免因招标延误导致的工期和成本损失。​ |
| 15 |  | 设备、材料招标 | 采购清单管理：根据施工图预算和项目需求，生成设备、材料采购清单，明确采购设备、材料的名称、规格、型号、数量等信息，支持清单的在线编辑和更新。​ 供应商管理：建立供应商信息库，记录供应商的基本信息、资质等级、产品质量、供货价格、交货周期等，对供应商进行评估和分级管理，为招标采购选择优质供应商提供参考。​ 招标采购流程管理：参照专业工程招标流程，完成设备、材料的招标采购工作，包括招标公告发布、投标文件接收、评标定标等环节，确保采购过程公开、公平、公正。 | 筛选优质供应商，确保物资质量和供货稳定性，降低采购成本和风险。通过标准化流程管理，提高采购效率，控制采购成本，保障项目物资采购顺利进行。 |
| 16 | 合同管理 | 施工合同管理 | 合同签订管理：对施工合同的签订过程进行管理，包括合同文本起草、审核、签订等环节，确保合同条款符合法律法规和项目实际需求，重点审核合同价款、计价方式、风险分担的方式及幅度、付款方式、工期、质量标准等关键条款。​ 合同执行跟踪：实时跟踪施工合同的执行情况，记录工程进度、质量验收、价款支付等信息，与进度价款管理、设计变更管理等模块数据联动，及时发现合同执行过程中的问题并采取措施解决。​ 合同变更与索赔管理：对施工合同的变更和索赔事项进行管理，记录变更原因、变更内容、索赔金额等信息，按照合同约定的程序进行处理，维护合同双方的合法权益。 | 合同签约与履约的全过程充分体现“依法签约、合同至上、有约从约”的“契约精神”，并及时发现、解决合同执行问题，保障工程顺利推进，控制因合同执行不力导致的成本增加。 |
| 17 |  | 采购合同管理 | 采购合同签订与备案：管理采购合同的签订过程，确保合同条款明确双方权利义务，保障采购物资的质量、价格和交货期。签订后的合同进行备案管理，便于查询和监督。​ 采购合同执行监控：跟踪采购合同的执行情况，包括物资的生产、运输、验收、付款等环节，及时处理合同执行过程中的异常情况，如物资延迟到货、质量不合格等问题。​ 供应商履约评价：根据采购合同的执行情况，对供应商进行履约评价，评价结果纳入供应商信息库，为后续采购决策提供参考依据。 | 合同签约与履约的全过程充分体现“依法签约、合同至上、有约从约”的“契约精神”，确保物资按时保质供应，避免因采购问题影响项目进度，控制采购成本和风险。 |
| 18 | 资料管理 | 项目资料管理 | 资料分类存储：按照项目阶段、资料类型（图纸、文件、报告等）对项目资料进行分类存储，建立完善的资料目录体系，方便资料的查询和检索。 资料权限管理：设置不同用户对资料的访问权限，确保资料的安全性和保密性，只有授权用户才能查看、下载或编辑相关资料。​ 资料版本管理：对重要资料进行版本管理，记录资料的修改历史和修改内容，方便追溯资料的变更过程，确保使用最新、准确的资料。​ 资料在线共享与协同：支持项目参与各方在线共享资料，实现资料的协同编辑和批注，提高资料的利用效率，促进各方之间的沟通与协作。 | 实现项目资料的有序管理，便于资料查询和检索，为项目管理和决策提供资料支持。防止资料泄露和非法访问，保障企业和项目信息安全，维护各方合法权益。确保使用最新准确资料，避免因资料版本混乱导致的管理失误和决策错误。 |

三、安全与风险管理

3.1 数据安全与隐私保护机制​

3.1.1 数据要素识别与分类分级

造价咨询企业应基于内部数据梳理的基础上，对数据分类分级，设置相应的管理办法。数据梳理可以采用自动化或半自动方式，对企业所建立的数据库各类数据进行深度分析，识别核心数据要素。

数据分类分级可以参考公开、内部、敏感、机密四个安全等级。例如将企业定额库全部数据整体、客户财务信息标记为机密级，招投标过程中的供应商报价等敏感信息设为敏感级。​

3.1.2 设计分级授权访问控制

基于数据分类分级结果，建立多维度权限管理体系。通过 RBAC（角色 - 权限控制）模型，为不同角色（如造价工程师、项目经理、企业管理层）分配对应的数据访问权限，机密级数据仅对特定授权人员开放。

在管理时采用动态权限调整策略，当员工岗位变动或项目需求变更时，经授权审批更新权限配置，确保数据访问的最小化原则。

3.1.3 隐私数据脱敏处理

针对企业用户的个人身份信息（身份证号、联系方式等）、客户敏感财务数据等，在数据存储与传输环节，采用静态脱敏（如数据替换、屏蔽、泛化处理）和动态脱敏（实时数据变形）技术，确保数据在非授权访问时无法还原真实信息。

例如将身份证号、手机号中间字段替换为 “****”。

3.1.4 数据加密防护

对存储在数据库中的敏感数据，采用例如“AES-256”等高强度加密算法进行加密存储；在数据传输过程中，基于HTTPS及SSL/TLS协议建立安全通道，防止数据被窃取或篡改。

定期更新加密密钥，提升数据防护的安全性。​

3.1.5 操作审计与追溯

记录用户对数据的所有操作行为（查询、修改、删除等），生成详细审计日志，包括操作时间、操作人、操作内容、数据前后状态等信息。通过日志分析，可快速定位数据异常操作，实现数据操作的全流程追溯，保障数据安全责任可查。

3.2 风险评估与应对策略​

3.2.1 实时安全风险监测

在企业网络环境中部署网络安全监测系统，实时监控平台网络流量、服务器运行状态、数据库操作行为等。可以采用通过AI算法与预设规则的主动防护机制，自动识别潜在的安全威胁，对网络攻击、数据泄漏风险、系统漏洞等及时发出预警。

企业在采用新技术、新工具时，也会引入新的风险。在技术层面，新技术的成熟度往往没有传统技术可靠，对企业安全与数据隐私领域提出了更严峻的考验，加之人工智能驱动的新型恶意软件不断涌现，给用户信息安全和系统稳定运行带来巨大威胁。

3.2.2 动态风险评估模型

建立基于多因素的风险评估模型，综合考虑系统漏洞等级、威胁发生概率、潜在影响程度等指标，对信息系统安全风险进行量化评估。定期（如每月）或在重大系统变更后，自动触发风险评估流程，生成风险评估报告，明确风险等级与优先级。​

3.2.3 安全策略定期更新

关注信息技术发展，针对网络安全动态事件与政策法规变化，定期更新安全策略库。

造价咨询企业应结合企业自身业务需求与风险评估结果，对现有安全策略进行优化调整，确保安全防护措施始终契合实际需求，有效抵御新型安全威胁。​

3.2.4 应急响应管理

制定完善的网络安全事件应急预案，明确应急响应流程与责任分工。当发生重大安全事件时，系统自动触发应急响应机制，快速隔离受影响系统，减少损失扩散，并通过短信、邮件等方式通知相关人员，确保应急处置高效有序。

四、成效评估与持续改进

4.1 设定转型成效评估指标

在设定转型成效评估指标时，可以围绕财务维度、客户维度、学习与成长维度、流程管理控制维度四个方向来设计数字化转型效果的评估指标。

以下是推荐采用的指标：

| 序号 | 参考分类 | 参考指标项 | 内容 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务目标实现 （30%） | 数字化业务收入占比 | 采用全过程工程咨询（含全过程造价咨询）平台业务收入__万元 | 10% |
| 2 |  |  | 数字化造价咨询业务收入__万元 | 10% |
| 3 |  | 成本控制指标 | 人工成本占比下降率（通过标准工时测算）__% | 35% |
| 4 |  |  | 报告出具周期缩短率__% | 30% |
| 5 |  | 资产利用效率 | 数字化资产周转率，如数据调取频度和覆盖率__% | 15% |
| 6 | 客户维度 （30%） | 客户满意度指标 | 客户满意度评分收集覆盖率__% | 20% |
| 7 |  |  | 客户满意度分值不低于__% | 20% |
| 8 |  |  | 客户投诉率低于__% | 20% |
| 9 |  | 市场拓展指标 | 投标资料收集效率，提升__% | 10% |
| 10 |  |  | 投标文件审核率，提升__% | 15% |
| 11 |  | 客户忠诚度 | 长期合作客户比例，提升__% | 15% |
| 12 | 学习与成长维度 （20%） | 员工能力指标 | 数字化技能培训覆盖率100%（如算量、组价工具使用培训） | 20% |
| 13 |  |  | 造价软件入职培训周期，1周以内覆盖率100% | 10% |
| 14 |  | 组织文化指标 | 数据上报及时率，如：出报告当天完成数据上报占比100% | 10% |
| 15 |  | 技术投入指标 | 数字化研发投入占比（年度预算中用于数字化技术的比例）不低于__(1-5)% | 10% |
| 16 |  |  | 年新增专利/软件著作权数量（如自主开发造价分析工具）__项 | 10% |
| 17 | 流程管理控制提升 (20%) | 流程自动化指标 | 自动化率（如算量、计价软件覆盖率），覆盖100% | 10% |
| 18 |  |  | 文档电子化率100%（合同、图纸等数字化存档比例） | 10% |
| 19 |  | 协同效率指标 | 两周以内归档完成率100% | 10% |
| 20 |  |  | 工时统计和绩效测算效率提升__% | 20% |
| 21 |  |  | 项目数据共享及时率，部门内及时共享，项目组内实时共享，部门__（需授权/实时）共享 | 10% |
| 22 |  | 质量控制指标 | 造价成果智能审核系统覆盖率100% | 20% |
| 23 |  |  | 造价成果智能审核一次审核通过率90% | 10% |
| 24 |  |  | 三审新增的智能复核系统未识别错误，每月不超过__项 | 10% |

4.2建立持续改进与反馈机制

企业通过自身的组织能力，建立持续改进与反馈机制是确保转型成功的关键环节，其核心又在于建立起可以测量的标准体系。可以通过定期收集和分析业务数据，采用计划、执行、检查、再行动（PDCA）的循环模型，确保每一阶段的目标得到实现，并通过持续的监控和评估来推动改进。

五、保障与促进措施

5.1企业决策及资源保障

企业数字化转型要实行一把手负责制，强化一把手的“数字思维、数字认知与数字常识”。企业数字化转型，无论是管理数字化转型还是业务数字化转型，均属基于数字技术的业务内涵、业务流程和运营模式的重塑，都会深刻影响企业管理的方方面面，既需要有足够的企业资源调配权限、业务内涵与业务流程变更权限，更需要具有为决策失误而担负相应责任的勇气与能力。

5.2企业人才保障

数字化人才是企业数字化转型的关键所在。企业需要为数字化转型配备既懂造价咨询业务又懂数字技术的复合型人才。懂造价咨询业务是需要跟随市场需求的牵引，懂数字技术是企业数字技术应用落实的保障，两者缺一不可。

为应对信息系统管理、数据治理、网络安全等新问题，建议企业根据自身业务规模配备相应的专职人员来统筹并负责落实。在数字化转型起步期，须配备至少一名专职数字化人才负责企业数字化转型的相关实务工作。在数字化转型成长期，企业应组建专职的数字化团队，与企业各业务板块充分配合，完成既定的数字化目标。

企业在数字化转型的启动初期，可以依靠软件、系统供应商的技术力量来培养自己的数字化转型人才，可以通过参与厂商的培训以及获取必要的认证来快速提升数字技术能力。

5.3企业机制保障

企业数字化转型，应当与进一步全面深化工程造价形成机制改革、深入推进全过程工程咨询转型、大力提倡个性化服务差异化竞争等行业重大变革有机结合起来，统一协调，一体化推进。要鼓励企业员工积极参与、大胆创新，建立企业鼓励员工创新的奖励与容错、纠错机制，营造企业的创新文化氛围，强化企业内部的协同沟通，确保企业数字化转型的实效。

5.4市场环境保障

政府相关部门与管理机构要为企业创造一个宽松的政策环境，让企业有推进数字化转型的积极性与创新热情，充分发挥企业家精神，大胆创新，勇于开拓。对企业推进数字化转型，党政相关部门、管理机构应当建立容错机制，对企业进行相关执法检查，要善于判别“创新中的过失”与“违法违规”的界限，最大限度地降低企业在创新过程中的成本。

行业协会要在政府相关部门与管理机构的指导下为企业推进数字化转型多办实事，大力培育数字化转型的示范项目与示范企业，及时总结推广示范项目与示范企业的经验，在全行业造就一种转型的声势与氛围，让行业的头部企业能够自觉地带头推进数字化转型，其他企业能积极跟进转型。行业协会还应在继续举办工程造价专业人员技能竞赛活动中，进一步强化数字技术应用的内容，实现“以赛促学、以赛促用”，让广大的工程造价专业技术人员自觉地适应数字化转型的客观需求。

各企业要建立数字化转型的保障制度，并渗透于企业决策机制、资源调配机制、部门协同机制等各个层面，坚持以制度管人管事，以确保企业数字化转型的顺利实施。